[2025년도 OOO(주) 취약점진단 사업]

웹 및 인프라 취약점 진단 수행 계획서

Version 1.0

2025.07.15

개 정 이 력

| 버전 | 변경일 | 변경 사유 | 변경 내용 | 작성자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 2022.05.15 | 최초작성 | 보고서 최초작성 | SK쉴더스 |  |
| 1.0 | 2025.04.15 | 진단대상 변경 | VM진단 수량 변경 | 이홍준 |  |
| 1.1 | 2025.07.15 | 진단대상 변경 | VM진단 수량 변경 | 이홍준 |  |

목차

1. 목적	5

1.1. 취약점 진단 목적	5

1.2. 취약점 진단 수행 범위	5

1.3. 취약점 진단 절차	6

1.4. 수행일정	6

1.5. 취약점 진단 수행 인력	7

2. 취약점 진단 세부 수행 내용	8

2.1. 진단 및 대책 수립	8

2.1.1. 서버 취약점 진단	8

2.1.2. DBMS 취약점 진단	12

2.1.3. 네트워크/보안시스템 취약점 진단	15

2.1.4. 애플리케이션 취약점 진단/ 모의해킹	19

2.1.5. PC 취약점 진단	22

2.1.6. 클라우드 취약점 진단	24

3. 협조 요청사항	26

표 목차

[표 1] 취약점 진단 수행 범위	5

[표 2] 서버 취약점 진단 수행 일정 및 산출물	6

[표 3] 애플리케이션 취약점 진단 수행 일정	7

[표 4] 취약점 진단 수행 인력	7

[표 5] 서버 취약점 진단 수행 절차	8

[표 6] 서버 취약점 진단 세부 수행방법	8

[표 7] Unix 서버 취약점 진단 항목	9

[표 8] DBMS 취약점 진단 수행 절차	12

[표 9] DBMS 취약점 진단 수행방법	12

[표 10] DBMS 취약점 진단 항목	12

[표 11] 네트워크/보안시스템 취약점 진단 수행 절차	15

[표 12] 네트워크/보안시스템 취약점 진단 수행방법	15

[표 13] 네트워크장비 취약점 진단 항목	16

[표 14] 보안시스템 취약점 진단 항목	17

[표 15] 애플리케이션 취약점 진단/모의해킹 수행 절차	19

[표 16] 애플리케이션 취약점 진단/모의해킹 수행방법	19

[표 17] 애플리케이션 취약점점검 항목	20

[표 18] 애플리케이션 및 모의해킹 진단 대상 요약	21

[표 19] PC 취약점 진단 수행 절차	22

[표 20] PC 취약점 진단 수행방법	22

[표 21] PC 취약점 진단 항목	22

[표 22] 클라우드 취약점 진단 수행 절차	24

[표 23] 클라우드 취약점 진단 수행방법	24

[표 24] 클라우드 취약점 진단 항목	24

[표 25] 클라우드 취약점 진단 대상	25

[표 26] 협조요청사항	26

그림 목차

[그림 1] IT 인프라 취약점 진단 수행 절차	6

[그림 2] 웹 취약점 진단(모의해킹) 수행 절차	6

- 목적

  - 취약점 진단 목적

『2025년도 OOO(주) 취약점진단 사업』 중 취약점 진단은 OOO㈜에 대한 기술적 취약점을 종합적으로 분석 및 평가·개선함으로써 침해사고 예방 및 서비스의 안정성 확보를 목적으로 함.

  - 취약점 진단 수행 범위

본 취약점진단의 수행 범위와 세부 수행 과제는 다음과 같음

[표 1] 취약점 진단 수행 범위

| 수행 과제 | 세부 수행 과제 | 수행 대상 | 수행 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 취약점 분석 및 위험평가 | 주요 정보자산 취약점 분석 및 평가 |  | KISA 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준을 준용한 관리적 보안, 물리적 보안, 기술적 개선 대책 제시 |
|  | 주요 정보시스템 모의해킹 수행 |  | 내부 및 외부에서 모의침투 수행 |
|  | 취약점 분석에 따른 보호대책 수립 |  | 취약점 분석 결과에 따른 대응방안 제시 대응방안에 따른 취약점 조치 가이드 지원 |

  - 취약점 진단 절차

본 취약점 진단은 다음과 같은 절차로 진행함.

- IT 인프라 취약점 진단

[그림 1] IT 인프라 취약점 진단 수행 절차

- 웹 취약점 진단(모의해킹)

[그림 2] 웹 취약점 진단(모의해킹) 수행 절차

  - 수행일정

본 취약점 진단은 다음과 같은 절차로 진행함.

- IT 인프라 취약점 진단

[표 2] 서버 취약점 진단 수행 일정 및 산출물(안)

| 구분 | 내역 | 일정 | 산출물 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사전준비 | 시스템 보안관리 현황 분석 | 8/1 | 수행계획서 | OOO |
|  | 진단 대상 확인 및 확정 |  |  |  |
|  | 진단 일정 계획 수립 |  |  |  |
| 취약점 점검 | 취약점 진단 스크립트 구동 후 결과파일 회신 | 8/2 ~ 8/7 | - | OOO |
|  | 시스템 취약점 진단 | 8/8 ~ 8/13 | - | OOO |
| 보고서 작성 | 진단결과 분석 | 8/14 ~ 8/16 | 시스템 취약점 진단 보고서 | OOO |
|  | 진단 보고서 작성 |  |  | OOO |
| 이행점검 | 취약점 조치결과에 대한 이행점검 | 제외 |  |  |

- 소스코드진단

[표 3] 애플리케이션 취약점 진단 수행 일정

| 구분 | 내역 | 일정 | 산출물 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진단범위 선정 | 점검대상 선정 | 8/19 | 수행계획서 | 위탁업체 |
|  | 진단 일정 수립 |  |  |  |
| 소스코드 진단 | 결과보고서 작성 | 8/28 ~ 8/30 | 취약점 진단 결과보고서 | 위탁업체 |
| 이행점검 | 취약점 조치 결과에 대한 점검 | 제외 |  |  |

  - 취약점 진단 수행 인력

취약점 진단 수행 인력은 다음과 같음.

[표 4] 취약점 진단 수행 인력

| 담당업무 | 수행원 | 직급 | 연락처 | 이메일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT인프라 진단 |  |  |  |  |  |
| 웹 취약점 진단 |  |  |  |  |  |

- 취약점 진단 세부 수행 내용

  - 진단 및 대책 수립

    - 서버 취약점 진단

      - 수행 과제 정의

OOO㈜의 정보시스템 중 서버 장비에 대한 운영현황과 보안 설정 상태를 진단하고 취약점 분석•평가 수행을 통하여 기술적 대응방안을 제시함.

      - 수행 절차 및 방법

        - 수행 절차

[표 5] 서버 취약점 진단 수행 절차

| 단계 | 내용 | 기법/도구 |
| --- | --- | --- |
| 사전준비 | 요구사항 및 제약 사항 파악 담당자와 협의하여 진단 대상 선정 각 OS, APP Engine별 체크리스트 작성 및 확정 | 운영 문서 검토 서비스 및 운영현황 인터뷰 |
| 취약점 진단 | OS자동 진단 스크립트를 이용한 진단 수행 OS, APP Engine에 대하여 진단 체크리스트를 기반으로 한 수동 진단 | OS 자동진단 도구 OS, APP Engine 수동 점검 |
| 결과 분석 및 인터뷰 | 진단 결과에 대한 취약점 결과 분석 및 원인 분석 | 점검로그 분석, 인터뷰 |
| 대응방안 수립 | 발견된 취약점에 대한 보안 강화 방안 수립 및 취약점 조치 가이드 제시 |  |

        - 수행방법

[표 6] 서버 취약점 진단 세부 수행방법

| 수행방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 검토 및 인터뷰 | 서버 시스템 관련 문서에 대한 검토 및 서버 보안관리 현황 인터뷰 |
| 자동진단 | 자동진단 도구를 이용하여 내부 취약점 정보 수집 및 진단 수행 (시스템 관리자 권한으로 로그인 필요) |
| 수동진단 | 자동진단 도구에서 도출할 수 없는 부분에 대해 서버시스템에 로그인 후 시스템 운영 환경에 대한 수동 정밀 분석 (시스템 관리자 권한으로 로그인 필요) |
| 인터뷰 | OOO㈜ 환경에 최적화 된 권고사항 도출을 위한 관리/운영자와의 인터뷰 수행 |

        - 진단 항목

- Unix

[표 7] Unix 서버 취약점 진단 항목

| 진단 구분 | 취약점 진단 항목 |
| --- | --- |
| 계정 관리 | 로그인 설정 |
|  | 불필요한 계정 삭제 |
|  | root group 관리 |
|  | passwd 파일 권한 설정 |
|  | group 파일 권한 설정 |
|  | shadow 파일 권한 설정 |
|  | shell 제한 |
|  | su 제한 |
|  | 패스워드 최소길이 설정 |
|  | 패스워드 최대 사용기간 설정 |
|  | 패스워드 최소 사용기간 설정 |
|  | Trivial Password |
| 파일 시스템 | UMASK 설정 |
|  | inetd.conf 파일권한 설정 |
|  | setuid, setgid 설정 |
|  | .sh_history 파일권한 설정 |
|  | profile 파일권한 설정 |
|  | hosts 파일권한 설정 |
|  | issue 파일권한 설정 |
|  | 홈 디렉터리 권한 설정 |
|  | 홈 디렉터리 환경변수 파일권한 설정 |
|  | 주요 디렉토리 파일권한 설정 |
|  | PATH 환경변수 설정 |
|  | ftp 접근제어 파일권한 설정 |
|  | root 원격 접근제어 파일권한 설정 |
|  | NFS 접근제어 파일 권한 설정 |
|  | 서비스 파일 권한 설정 |
|  | 기타 중요파일 권한 설정 |
|  | Crontab 관련 파일의 접근 제한 |
|  | at 파일 소유자 및 권한설정 |
|  | /dev에 존재하지 않는 Device 파일 점검 |
| 네트워크 서비스 | RPC 서비스 설정 |
|  | NFS 설정 |
|  | 원격 마운트 시스템 확인 |
|  | statd, lockd 제거 |
|  | automountd 제거 |
|  | NIS, NIS+ 점검 |
|  | ‘r' commands 설정 |
|  | 신뢰관계 설정 |
|  | hosts.equiv 파일 권한 설정 |
|  | .rhosts 파일 권한 설정 |
|  | 기타 서비스 설정 |
|  | 서비스 Banner 관리 |
|  | session timeout 설정 |
|  | root 계정의 telnet 제한 |
|  | FTP 서비스 사용자 제한 |
|  | FTP UMASK 설정 |
|  | Anonymous FTP 제한 |
|  | SNMP 서비스 설정 |
|  | SMTP Abuse 방지 |
|  | SMTP 서버의 릴레이 방지 |
|  | 일반사용자의 Sendmail 실행 방지 |
|  | Sendmail 버전 점검 |
|  | DNS Zone Transfer 설정 |
|  | DNS 보안 버전 패치 |
|  | 접속 IP 및 포트제한 |
| 로그 관리 | su 로그 설정 |
|  | syslog 설정 |
|  | 로그파일 권한 설정 |
|  | Inetd Services 로그 설정 |
| 주요 응용 설정 | SWAT 강제공격 방지 |
|  | Samba 버전 점검 |
|  | Open SSH Challenge Response |
|  | Open SSH 버전점검 |
|  | (SUN ONLY) - DMI 서비스 유무 |
|  | xhost+ 설정 |
|  | DDoS 공격에 취약한 비가용 서비스 제한 |
| 보안패치 | 보안패치 |
| 시스템설정보안 | /etc/system 파일 보안 설정 |
|  | TCP seq. 파라메터 설정 |
| Exploit 점검 | 알려진 백도어 점검 |

    - DBMS 취약점 진단

      - 수행 과제 정의

OOO㈜의 정보시스템 중 DBMS에 대한 운영현황과 보안 설정 상태를 진단하고 취약점 분석•평가 수행을 통하여 기술적 대응방안을 제시함.

      - 수행 절차 및 방법

        - 수행 절차

[표 8] DBMS 취약점 진단 수행 절차

| 단계 | 내용 | 기법/도구 |
| --- | --- | --- |
| 사전준비 | 요구사항 및 제약 사항 파악 담당자와 협의하여 진단 대상 선정 각 DBMS별 체크리스트 작성 및 확정 | 운영 문서 검토 서비스 및 운영현황 인터뷰 |
| 취약점 진단 | DBMS자동 진단 스크립트를 이용한 진단 수행 DBMS에 대하여 진단 체크리스트를 기반으로 한 수동 진단 | DBMS 자동진단 도구 DBMS 수동 점검 |
| 결과 분석 및 인터뷰 | 진단 결과에 대한 취약점 결과 분석 및 원인 분석 | 점검로그 분석, 인터뷰 |
| 대응방안 수립 | 발견된 취약점에 대한 보안 강화 방안 수립 및 보고서 작성 |  |

        - 수행방법

[표 9] DBMS 취약점 진단 수행방법

| 수행방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 검토 및 인터뷰 | DBMS 시스템 관련 문서에 대한 검토 및 DBMS 보안관리 현황 인터뷰 |
| 자동진단 | 자동진단 도구를 이용하여 내부 취약점 정보 수집 및 진단 수행 (시스템 관리자 권한으로 로그인 필요) |
| 수동진단 | 자동진단 도구에서 도출할 수 없는 부분에 대해 DBMS시스템에 로그인 후 시스템 운영 환경에 대한 수동 정밀 분석 (시스템 관리자 권한으로 로그인 필요) |
| 인터뷰 | OOO㈜ 환경에 최적화 된 권고사항 도출을 위한 관리/운영자와의 인터뷰 수행 |

        - 진단 항목

[표 10] DBMS 취약점 진단 항목

| 진단 구분 | 취약점 진단 항목 |
| --- | --- |
| 계정 관리 | 계정의 목록화 |
|  | DBA 권한 제한 |
|  | 원격 OS 인증 방식 설정 |
|  | 무제한 로그인 차단 설정 |
|  | 패스워드 주기적 변경 |
|  | 패스워드 복잡도 설정 |
|  | 취약한 계정 및 패스워드 사용 |
|  | Guest 계정 사용 |
|  | 시스템 롤 권한 제한 |
| 권한 관리 | SYSDBA 또는 SYSADM 권한 제한 |
|  | Public에 대한 권한 제한 |
|  | SYS.LINK$ 테이블 접근 제한 |
|  | 타 사용자에 권한 부여 옵션 사용 |
|  | DB 사용자 계정 정보 테이블 접근 권한 |
|  | root 권한으로 서버 구동 제한 |
|  | syscomments 테이블 접근 제한 |
|  | Fixed Server Role 제한 |
| 보안 설정 | PL/SQL Package 사용 |
|  | Listener 패스워드 설정 여부 |
|  | 접속 IP 지정 |
|  | Data Directory 및 Data file 접근 제한 |
|  | DB metadata 접근 제한 |
|  | DBLINK 암호화 설정 |
|  | DB 명령 히스토리 검사 |
|  | mysql.server 파일 접근 권한 설정 |
|  | Runserver 파일 접근 권한 설정 |
|  | Public Synonym 사용 |
|  | xp_cmdshell procedure 사용 제한 |
|  | 샘플 DB 삭제 여부 |
|  | startup stored procedure 사용 제한 |
|  | Registry extended stored procedure 사용 제한 |
|  | SQL Mail 설정 여부 |
| 환경파일 점검 | Initialization 파일 접근 권한 설정 |
|  | Oracle Password 파일 접근 권한 설정 |
|  | $TNS_ADMIN 파일 접근 제한 |
|  | 감사 로그 파일 접근 제한 |
|  | interface 파일 접근 설정 |
|  | altibase.properties 파일 접근 권한 설정 |
| 보안 감사 설정 | DB 감사 수행 설정 |
|  | SYS 권한 감사 설정 |
| 보안 패치 | 최신패치 적용 |

    - 네트워크/보안시스템 취약점 진단

      - 수행 과제 정의

OOO㈜의 정보시스템 중 네트워크 장비 및 보안시스템에 대한 운영현황과 보안설정 상태를 진단하고 취약점 분석•평가 수행을 통하여 기술적 대응방안을 제시함.

      - 수행 절차 및 방법

        - 수행 절차

[표 11] 네트워크/보안시스템 취약점 진단 수행 절차

| 단계 | 내용 | 기법/도구 |
| --- | --- | --- |
| 준비 | 요구사항 및 제약 사항 파악 담당자와 협의하여 진단 대상 선정 | 네트워크/보안시스템 문서 검토 서비스 및 운영현황 인터뷰 |
| 진단 | 네트워크 장비 별 취약점 진단 체크리스트를 기준으로 하여 만든 OOO㈜의 네트워크 특성, 환경 및 요구사항을 반영한 체크리스트를 통해 수동진단 수행 보안시스템 정책 및 환경설정에 대한 취약점을 진단하며, 운영상의 문제점을 파악 진단 수행 시 장비의 직접적인 로그인은 필요 없음 (필요 시 계정 요청함) 제공된 운영 configuration(텍스트)을 체크리스트와 비교하여 수행원이 분석하는 형태로 진행 | 네트워크 및 보안 솔루션 구성도 검토 네트워크 및 보안시스템 관리 / 운용 현황 인터뷰 |
| 결과 분석 및 인터뷰 | 진단 결과에 대한 취약점 결과 분석 및 원인 분석 | 취약점 원인 분석 인터뷰 |
| 대응방안 수립 | 발견된 취약점에 대한 보안 강화 방안 수립 및 보고서 작성 |  |

        - 수행방법

[표 12] 네트워크/보안시스템 취약점 진단 수행방법

| 수행방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서검토 | 수령한 전체 네트워크 구성도, 보안솔루션 구성도, 네트워크 장비 configuration, 보안시스템 정책 및 환경설정에 대한 검토 |
| 네트워크 및 보안솔루션 구성도 검토 | 네트워크, 보안솔루션의 구조 및 접근통제 등에 대한 검토 |
| 실증검사 | 위임 받은 라우터, 스위치 등 네트워크 장비의 특권을 이용하여 보안 설정에 대한 취약점 진단(필요 시) 보안시스템의 Rule Set, 환경 설정 값에 대한 분석 |
| 원인분석 인터뷰 | 도출된 보안취약점의 발생원인을 분석하여 적합한 보안 강화방안을 수립하기 위하여 관리/운영자를 대상으로 인터뷰 수행 |

        - 진단 항목

- 네트워크 장비

[표 13] 네트워크장비 취약점 진단 항목

| 진단 구분 | 취약점 진단 항목 |
| --- | --- |
| 패치 관리 | OS 버전에 따른 최신 패치 |
| 계정 관리 | Default 계정의 Disable |
|  | Default 패스워드 변경 |
|  | Username Login 사용 |
|  | VTY, AUX, Console Loging Password 사용 |
| 원격 관리 | Privileged EXEC level 통제 위한 enable secret 사용여부 |
|  | 패스워드 암호화 사용여부 조사 |
|  | 명령어레벨 설정 |
|  | Console 포트 보안설정 |
|  | SNMP Community String 변경여부 |
|  | SNMP Agent 관리 접근 통제 여부 |
|  | SNMP 사용시 암호화 |
|  | HTTP 원격관리 사용제한 |
|  | 원격관리를 할 수 있는 대상제한 |
|  | 원격관리 시 IDLE이 있을 경우 접속 종료 |
|  | Auxport 보안강화 |
|  | VTY 접속 프로토롤 안전성 |
|  | WarningBanner 사용여부 |
| 로그 관리 | SNMP 로깅 |
|  | syslog 로깅 여부 |
|  | ACL 로깅 |
| 기능 설정 | Anti-spoofing with ACL 진단 |
|  | uRPF 기능설정 |
|  | Directed Broadcast 제한 |
|  | IP Source Routing |
|  | TCP/UDP Small Services 제한 |
|  | CDP 서비스 제한 여부 |
|  | NTP 서비스 사용 제한 |
|  | Finger 서비스 사용 제한 |
|  | IP BOOTP 서비스 제한 |
|  | arpproxy 제거 |
|  | TFTP 서비스 제거 |
|  | 미사용 인터페이스 shutdown |

- 보안시스템

[표 14] 보안시스템 취약점 진단 항목

| 진단 구분 | 취약점 진단 항목 |
| --- | --- |
| 장비 관리 | 최신 패치 적용 여부 |
|  | 불필요한 서비스 제거 |
|  | 솔루션 인증 여부 |
| 계정 관리 | Default 패스워드 변경 |
|  | 관리자 패스워드 주기적 변경 |
| 원격 관리 | Default SNMP community string 변경 |
|  | 관리자 원격관리 접근통제 |
|  | 원격관리 시 Idle이 있을 경우 접속 종료 |
| 정책 관리 | Any(src) to Any(dst), Any 서비스 정책 제한 |
|  | Any(src) to Group(dst), Any 서비스 정책 제한 |
|  | Any(src) to Group(dst), CML 서비스 정책 제한 |
|  | Group(src) to Any(dst), Any 서비스 정책 제한 |
|  | Group(src) to Any(dst), CML 서비스 정책 제한 |
|  | Group(src) to Group(dst), Any 서비스 정책 제한 |
|  | Group(src) to Group(dst), CML 서비스 정책 제한 |
|  | 정책의 중복점검 |
|  | 침입탐지 룰 적용 |
| 로그 관리 | 로그 데이터의 저장 |
|  | 정기적인 로그 점검 |
| 기능 설정 | Agent, Console 통신 암호화 |
| 안행부 권고 | DMZ 설정 |
|  | NAT 설정 |
|  | SNMP community string 복잡성 설정 |
|  | 보안장비 Default 계정 변경 |
|  | 보안장비 계정 관리 |
|  | 보안장비 계정별 권한 설정 |
|  | 보안장비 보안 접속 |
|  | 이상징후 탐지 경고 기능 설정 |
|  | 장비 사용량 검토 |
|  | 최소한의 서비스만 제공 |

    - 애플리케이션 취약점 진단/모의해킹

      - 수행 과제 정의

OOO㈜의 주요 웹 애플리케이션에 대해 취약점 진단 및 모의해킹을 수행하여 보안수준을 평가하고 보안 개선방안을 제시함.

      - 수행 절차 및 방법

        - 수행 절차

[표 15] 애플리케이션 취약점 진단/모의해킹 수행 절차

| 단계 | 내용 | 기법/도구 |
| --- | --- | --- |
| 준비 | 요구사항 및 제약 사항 파악 담당자와 협의하여 진단 대상 선정 |  |
| 진단 | 웹 Application 취약점 점검 툴을 통한 자동 점검 수행사가 보유하고 있는 Application 취약점 진단 체크리스트를 통해 수동진단 수행 | 자체 체크리스트 수동 체크 상용 툴 사용 |
| 결과 분석 | 진단 결과에 대한 취약점 결과 분석 및 원인 분석 | 취약점 원인 분석 |
| 대응방안 수립 | 발견된 취약점에 대한 보안 강화 방안 수립 및 보고서 작성 | 진단보고서 |

        - 수행방법

[표 16] 애플리케이션 취약점 진단/모의해킹 수행방법

| 수행방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 애플리케이션 진단 | Web 서비스 및 DBMS을 대상으로 취약점 점검 툴을 통한 자동 점검 자동 점검 시 도출된 항목에 대해 심화된 수동 진단 수행 |
| 외부 모의해킹 | 수행사가 보유한 웹 Application진단항목에 따라 외부 해커 입장에서 원격(인터넷망)에서 진단을 수행함 |
| 내부 모의해킹 | 수행사가 보유한 웹 Application진단항목에 따라 내부 해커 입장에서 OOO㈜ 네트워크망에 접속하여 진단을 수행함 |
| 인터뷰 | OOO㈜에 맞는 권고사항 도출을 위한 담당자와의 인터뷰를 수행함 |

        - 진단 항목

웹 애플리케이션 진단 및 모의해킹 점검을 위한 진단 내용을 정리하면 다음과 같음.

[표 17] 애플리케이션 취약점점검 항목

| No | 취약유형 | 점검항목 | 코드 | 점검내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 입력 값 검증 부재 | SQL 인젝션 | SI | SQL문으로 해석될 수 있는 입력을 시도하여 데이터베이스에 접근할 수 있는 취약점 |
| 2 |  | XPath 인젝션 | XI | 조작된 XPath(XML Path Language) 쿼리를 보냄으로써 비정상적인 데이터를 쿼리해 올 수 있는 취약점 |
| 3 |  | 운영체제 명령 실행 | OC | 웹사이트의 인터페이스를 통해 웹서버를 운영하는 운영체제 명령을 실행하는 취약점 |
| 4 |  | 크로스 사이트 스크립팅 | XS | 웹 애플리케이션을 사용해서 다른 최종 사용자의 클라이언트에서 임의의 스크립트가 실행되는 취약점 |
| 5 | 취약한 파일처리 | 파일 업로드 | FU | 파일을 업로드 할 수 있는 기능을 이용하여 시스템 명령어를 실행할 수 있는 웹 프로그램을 업로드 할 수 있는 취약점 |
| 6 |  | 파일 다운로드 | FD | 파일 다운로드 스크립트를 이용하여 첨부된 주요 파일을 다운로드 할 수 있는 취약점 |
| 7 |  | 경로 추적 | PT | 공격자에게 외부에서 디렉터리에 접근할 수 있는 것이 허가되는 문제점으로 웹 루트 디렉터리에서 외부의 파일까지 접근하고 실핼할 수 있는 취약점 |
| 8 |  | 위치 공개 | PL | 예측 가능한 디렉토리나 파일명을 사용하여 해당 위치가 쉽게 노출되어 공격자가 이를 악용하여 대상에 대한 정보와 민감한 정보가 담긴 데이터에 접근이 가능하게 되는 취약점 |
| 9 | 취약한 인증 및 세션관리 | 크로스 사이트 리퀘스트 변조(CSRF) | CF | CSRF 공격은 로그온한 사용자 브라우저로 하여금 사용자의 세션 쿠키와 기타 인증 정보를 포함하는 위조된 HTTP 요청을 취약한 웹애플리케이션에 전송하는 취약점 |
| 10 |  | 자동화 공격 | AU | 웹애플리케이션에 정해진 프로세스에 자동화된 공격을 수행함으로써 자동으로 수많은 프로세스가 진행되는 취약점 |
| 11 |  | 불충분한 인증 | IA | 민감한 데이터에 접근할 수 있는 곳에 취약한 인증 메커니즘으로 구현된 취약점 |
| 12 |  | 불충분한 인가 | IN | 민감한 데이터 또는 기능에 대한 접근권한 제한을 두지 않은 취약점 |
| 13 |  | 쿠키 변조 | CC | 적절히 보호되지 않은 쿠키를 사용하여 쿠키 인젝션 등과 같은 쿠키 값 변조를 통한 다른 사용자로의 위장 및 권한 상승 등이 가능한 취약점 |
| 14 |  | 취약한 패스워드 복구 | PR | 취약한 패스워드 복구 메커니즘(패스워드 찾기 등)에 대해 공격자가 불법적으로 다른 사용자의 패스워드를 획득, 변경, 복구할 수 있는 취약점 |
| 15 |  | 불충분한 세션관리 | SM | 세션의 만료 기간을 정하지 않거나, 만료일자를 너무 길게 설정하여 공격자가 만료되지 않은 세션 활용이 가능하게 되는 취약점 |
| 16 |  | 세션 예측 | SE | 단순히 숫자가 증가하는 방법 등의 취약한 특정 세션의 식별자(ID)를 예측하여 세션을 가로챌 수 있는 취약점 |
| 17 | 중요 정보 처리미흡 | 정보 누출 | IL | 웹 사이트 데이터가 노출되는 것으로 개발과정의 코멘트나 오류 메시지 등에서 중요한 정보가 노출되어 공격자에게 2차 공격을 하기 위한 중요한 정보를 제공할 수 있는 취약점 |
| 18 |  | 데이터 평문 전송 | SN | 서버와 클라이언트간 통신 시 암호화하여 전송을 하지 않아 중요 정보 등이 평문으로 전송되는 취약점 |
| 19 | 취약한 접근통제 관리 | 관리자 페이지 노출 | AE | 단순한 관리자 페이지 이름(admin, manager 등)이나 설정, 프로그램 설계상의 오류로 인해 관리자 메뉴에 직접 접근할 수 있는 취약점 |
| 20 |  | 약한 문자열 강도 | BF | 사용자의 이름이나 패스워드, 신용카드 정보나 암호화 키 등을 자동으로 대입하여 여러 시행착오 후에 맞는 값이 발견되는 취약점 |
| 21 | 부적절한 환경 설정 | 디렉토리 인덱싱 | DI | 요청 파일이 존재하지 않을 때 자동적으로 디렉토리 리스트를 출력하는 취약점 |
| 22 |  | WebDAV 메소드 악용 | MS | GET, POST 이외의 불필요 메소드(PUT, DELETE 등) 활성화 여부 및 공격에 필요한 배너 정보 획득 시도 |
| 23 | 기타 | 악성 콘텐츠 | CS | 웹 애플리케이션에 정상적인 컨텐츠 대신에 악성 컨텐츠를 주입하여 사용자에게 악의적인 영항을 미치는 취약점 |

        - 수행 대상

- 대상 요약

[표 18] 애플리케이션 및 모의해킹 진단 대상 요약

| 구분 | URL |
| --- | --- |
| OOO클라우드 온라인 콘솔 로그인 페이지 | 확인 후 작성 |

주) 취약점진단은 “메인홈페이지”를 기본으로 하며, 링크되어 파생되는 서버들을 일차 대상으로 수행함

    - PC 취약점 진단

      - 수행 과제 정의

OOO㈜의 정보시스템 중 PC에 대한 운영현황과 보안 설정 상태를 진단하고 취약점 분석•평가 수행을 통하여 기술적 대응방안을 제시함.

      - 수행 절차 및 방법

        - 수행 절차

[표 19] PC 취약점 진단 수행 절차

| 단계 | 내용 | 기법/도구 |
| --- | --- | --- |
| 사전준비 | 요구사항 및 제약 사항 파악 담당자와 협의하여 진단 대상 선정 체크리스트 작성 및 확정 | 운영 문서 검토 서비스 및 운영현황 인터뷰 |
| 취약점 진단 | PC에 대하여 진단 체크리스트를 기반으로 한 수동 진단 | PC 수동 점검 |
| 결과 분석 및 인터뷰 | 진단 결과에 대한 취약점 결과 분석 및 원인 분석 | 점검로그 분석, 인터뷰 |
| 대응방안 수립 | 발견된 취약점에 대한 보안 강화 방안 수립 및 보고서 작성 |  |

        - 수행방법

[표 20] PC 취약점 진단 수행방법

| 수행방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 검토 및 인터뷰 | PC 관련 문서에 대한 검토 및 서버 보안관리 현황 인터뷰 |
| 수동진단 | PC 로그인 후 시스템 운영 환경에 대한 수동 정밀 분석 |
| 인터뷰 | OOO㈜ 환경에 최적화 된 권고사항 도출을 위한 관리/운영자와의 인터뷰 수행 |

        - 진단 항목

[표 21] PC 취약점 진단 항목

| 진단 구분 | 취약점 진단 항목 |
| --- | --- |
| 계정 관리 | 패스워드 설정 |
|  | GUEST 계정 관리 |
|  | CMOS 패스워드 설정 |
| 네트워크 보안 | 공유권한 및 사용자 그룹 설정 |
|  | 하드디스크 기본 공유 제거 |
|  | PC보안솔루션 점검 |
| 물리적 보안 | 잠금 장치 설정 |
|  | 반출/반입 통제 |
| 서비스 관리 | 화면보호기 설정 |
|  | 보안 패치 |
|  | 상용 메신저 사용 점검 |
|  | 불필요 프로그램 점검 |
|  | 백신 프로그램 설치 |
|  | 백신 프로그램 최신 업데이트 |

    - 클라우드 취약점 진단

      - 수행 과제 정의

OOO㈜의 정보시스템 중 클라우드에 대한 운영현황과 보안 설정 상태를 진단하고 취약점 분석•평가 수행을 통하여 기술적 대응방안을 제시함.

      - 수행 절차 및 방법

        - 수행 절차

[표 22] 클라우드 취약점 진단 수행 절차

| 단계 | 내용 | 기법/도구 |
| --- | --- | --- |
| 사전준비 | 요구사항 및 제약 사항 파악 담당자와 협의하여 진단 대상 선정 체크리스트 작성 및 확정 | 운영 문서 검토 서비스 및 운영현황 인터뷰 |
| 취약점 진단 | 클라우드에 대하여 진단 체크리스트를 기반으로 한 수동 진단 | 클라우드 수동 점검 |
| 결과 분석 및 인터뷰 | 진단 결과에 대한 취약점 결과 분석 및 원인 분석 | 점검 결과 분석, 인터뷰 |
| 대응방안 수립 | 발견된 취약점에 대한 보안 강화 방안 수립 및 보고서 작성 |  |

        - 수행방법

[표 23] 클라우드 취약점 진단 수행방법

| 수행방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 검토 및 인터뷰 | 클라우드 관련 문서에 대한 검토 및 보안관리 현황 인터뷰 |
| 수동진단 | 클라우드 운영 환경에 대한 수동 정밀 분석(관리자 권한으로 로그인 필요) |
| 인터뷰 | OOO㈜ 환경에 최적화 된 권고사항 도출을 위한 관리/운영자와의 인터뷰 수행 |

        - 진단 항목

[표 24] 클라우드 취약점 진단 항목

| 진단 구분 | 취약점 진단 항목 |
| --- | --- |
| 접근통제 | 클라우드 서비스 로그오프/세션 관리 |
|  | 클라우드 서비스 외부접속 차단 |
| 보안관리 | 클라우드 서비스 루트계정 관리 |
|  | 클라우드 서비스 계정 권한 관리 |
|  | 클라우드 서비스 사용자 인증 강화 |

        - 수행 대상

- 대상 요약

[표 25] 클라우드 취약점 진단 대상

| 구분 | 수량 |
| --- | --- |
| 클라우드 | 협의 후 진단 대상 선정 예정 |

- 협조 요청사항

취약점 진단 수행 인력은 다음과 같음.

[표 26] 협조요청사항

| 담당업무 | 협조 요청사항 |
| --- | --- |
| IT인프라 진단 | 각 시스템 별 취약점 진단 스크립트 구동 후 결과파일 회신 |
| 웹 약점 진단 | 각 웹페이지(URL) 별 TEST 계정(관리자/사용자/이용자 계정 등 권한별 계정) |
| 공통 | 각 영역 별 자산현황 최종확인 필요(누락자산 등) |